Договор подряда
	г. Москва
	[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                   «1» июня 2022 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Запад», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Лисичкина Германа Марковича, действующего на основании устава, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью «Восток», далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Озерова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт жилого помещения общей площадью 15 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 5, этаж 1, кв. 4 (далее – работы), и сдать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Содержание и объем работ указаны в спецификации на выполнение работ, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Результат выполненных работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: эксплуатация жилого помещения для размещения командированных сотрудников.
2. Срок выполнения работ
2.1. Дата начала выполнения работ – «10» июня 2022 г.
2.2. Дата окончания выполнения работ – «1» января 2022 г.
2.3. Стороны договорились о поэтапной ежеквартальной сдаче работ:
Сдача первого этапа: «1» июля 2022 г.
Сдача второго этапа: «1» октября 2022 г.
Сдача третьего этапа:«1» января 2022 г.

Содержание работ по этапам сдачи согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
2.4. Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные Договором работы лично и не вправе привлекать для их исполнения третьих лиц.
2.5. Заказчик вправе проверять выполнение работ. О проверке выполняемой работы Заказчик должен уведомить Подрядчика за 3 (три) рабочих дня. Подрядчик обязан обеспечить возможность проверки в указанное Заказчиком время и должен присутствовать при ее проведении.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Подрядчик обязуется письменно уведомить Заказчика о завершении каждого этапа работ и необходимости явки Заказчика для осмотра, проверки и принятия их результата.
3.2. Заказчик обязуется осуществить приемку результата каждого этапа работ в течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче.
3.3. Приемка выполненных работ проводится по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 5, этаж 1, кв. 4.
3.4. Приемка работ выполняется представителями Сторон, имеющими соответствующую доверенность, либо лицами, которые вправе действовать от имени Заказчика или Подрядчика без доверенности.
3.5. Приемка работ оформляется Сторонами путем составления и подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3.6. Если Заказчик уклоняется от приемки работ либо немотивированно отказывается от подписания акта приема-передачи, Подрядчик вправе составить односторонний акт. Акт будет подтверждать выполнение работ при условии уведомления Заказчика об их завершении и вызова Заказчика для приемки результата работ.
Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента составления одностороннего акта направляет экземпляр этого акта Заказчику.
3.7. При обнаружении недостатков результата работ Сторонами составляется акт о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны недостатки и сроки их устранения.
4. Цена, срок и порядок оплаты
4.1. Цена работы составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.
4.2. Стороны договорились о поэтапной ежеквартальной оплате работ:
Оплата первого этапа: «5» июля 2022 г. размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Оплата второго этапа: «5» октября 2022 г. размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Оплата третьего этапа:«5» января 2022 г. размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Указанные суммы включают НДС.
4.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение  3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
В случае, предусмотренном п. 3.6 Договора, оплата производится в течение  3 (трех) банковских дней с момента доставки одностороннего акта Заказчику.
4.4. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За просрочку выполнения каждого этапа работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента цены работ за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) процентов цены работ.
5.2. За просрочку устранения недостатков работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,02 (двух сотых) процента цены работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работ.
5.3. За просрочку оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. За просрочку приемки выполненной работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01 (одной сотой) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) процентов цены работ.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, блокады, запрет на экспорт или импорт, забастовки, гражданские волнения, задержки вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, эпидемии, пандемии, чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения, решения или действия государственных органов, не позволяющие исполнить обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы также относится введение органами государственной и муниципальной власти ограничительных мер в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе введение нерабочих дней в период действия ограничительных мер и закрытие границ между населенными пунктами.
7.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок 3 (три) рабочих дня известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по настоящему Договору.
8. Разрешение споров
8.1. Все неурегулированные споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения договора, предварительно разрешаются в досудебном порядке путем предъявления письменных требований (претензий).
8.2. Претензия составляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица и направляется «Почтой России» заказным письмом с уведомлением либо курьерской службой с распиской о вручении претензии представителю другой стороны.
8.3. Направляемая претензия должна содержать:
· четко сформулированные требования к нарушившей стороне;
· обстоятельства, на которые ссылается сторона в качестве обоснования своих требований;
· доказательства, подтверждающие обстоятельства, со ссылкой на нормы права;
· расчет суммы штрафов, пеней и других мер ответственности;
· описание прилагаемых к претензии документов;
· иные сведения, которые соответствующая сторона посчитает нужным включить в претензию.
В случае направления претензии без указанной информации и документов претензия считается ненаправленной, а досудебный порядок — несоблюденным.
8.4. В случае если результат переговоров не будет достигнут, а также в случае неполучения письменного ответа на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней стороны передают дело в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе «Адреса и реквизиты Сторон заказным письмом с уведомлением о вручении.
10. Адреса и реквизиты Стороны
	Заказчик
ООО «Запад»
Адрес: 125007, Москва, ул. Коптева,
д. 40
ИНН 708123436
КПП 770801001
р/с 40702810400000001234
в АКБ «Надежный»
к/с 30101810400000000123
БИК 044585123
Телефон: 8 (499) 569-85-02
Факс: 8 (499) 569-85-03
	Подрядчик
ООО «Восток»
Адрес: 125008, Москва,
ул. Михалковская, д. 20
ИНН 7708123456
КПП 770902003
р/с 40702810400000001111
в АКБ «Надежный»
к/с 30101810400000000222
БИК 044583222
Телефон: 8 (495) 585-83-02
Факс: 8 (495) 585-83-05

	Генеральный директор
	Генеральный директор

	_______________
	/Лисичкин Г.М./
	_______________
	/Озеров И.И./


Приложение № 1
к договору подряда от «1» июня 2022 г.
Спецификация
на выполнение работ
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:
	№
	Наименование работ
	Ед. 
измерения
	Кол-во
	Стоимость
(руб.)
	Цена, в том числе НДС (руб.)

	1
	Штукатурка стен
	кв. м
	15
	1000
	15 000

	2
	Установка окна
	шт.
	1
	6 000
	6 000

	3
	Установка плинтуса
	кв. м
	10
	400
	4 000

	4
	Окрашивание стен
	кв. м
	10
	2500
	25 000

	Общая цена работ
	50 000 руб. 00 коп.

	Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Запад»

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Восток»



	Генеральный директор
	Генеральный директор

	_______________
	/Лисичкин Г.М./
	_______________
	/Озеров И.И./


Приложение № 2
к договору подряда от «1» июня 2022 г.
График выполнения работ
по договору подряда
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить соответствующие работы в следующие сроки:
	Этап
	Содержание работ
	Срок сдачи 

	1
	Штукатурка стен
	«10» июля 2022 г.

	2
	Установка окна
	«10» августа 2022 г.

	3
	Установка плинтуса
Окрашивание стен
	«10» октября 2022 г.

	Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Запад»

	Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Восток»



	Генеральный директор
	Генеральный директор

	_______________
	/Лисичкин Г.М./
	_______________
	/Озеров И.И./
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